**新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程**

**招 标 文 件**

**项目编号： JXZX-2022-06**

**新余粮油发展有限责任公司**

**江西正心工程项目管理有限公司**

**二○二二年十月**

**目 录**

招标公告

第一部分 投标人须知

一、招标项目概要

二、招标文件的组成、澄清和修改

三、现场勘察及答疑

四、投标须知

五、开标

六、评标、定标办法

七、其它要求

第二部分 合同条款

一、房屋拆除概况

二、拆除期限

三、房屋拆除质量要求

四、承包价款

五、乙方的责任和义务

六、附则

第三部分 投标文件文件的组成（格式）

**新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程**

**招标公告**

江西正心工程项目管理有限公司受新余粮油发展有限责任公司的委托，为新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程进行公开招标，通过公开招标产生具有资质

的法人单位，现将有关事宜公告如下：

一、工程项目概况如下：

1、项目名称：新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程

2、招标单位：新余粮油发展有限责任公司

3、拆除地点：第三粮库

4、拆除面积： 约3.5万平方米(以实际拆除面积为准)。

5、项目工期：乙方须在整栋房屋交房之日起20天内把房屋拆除完毕，并将旧材料移出拆除区，残渣（建筑垃圾）在房屋拆除后7天内清运完毕，残渣堆放地点由乙方负责解决，拆除过程中一切责任由乙方自行承担。

6、招标范围：17栋仓库、一个机械棚、两个仓间罩棚、一栋办公楼地面上建筑物拆除，残渣及时清理，施工围挡设立，洒水除尘、环境达标等相关工作，旧房材料归中标单位，中标单位向招标人支付不低于80万元的费用且交纳保证金20万元。

7、质量标准：合格

二、投标人资格条件：1、具有房屋拆除经营范围的法人单位，且未因违法违规被限制参加相应项目投标的、近三年内没有被本市县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的单位。

三、获取招标文件的时间和期限、地点、方式

1、凡有意向的可从 2022年10月17日至2022年10月21日每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59至新余粮油发展有限责任公司（http://www.jxxygrain.com/）上下载招标文件及资料。

2、招标联系人：江西正心工程项目管理有限公司，

李女士：13979017252

四、开标时间、地点

1、开标时间：2022年10月21日14：30（北京时间）

2、开标地点：江西正心工程项目管理有限公司（新余市渝水区仰天岗大道800号3楼）

（注：如因疫情无法到场参加，可以邮寄标书的形式参与投标）

五、联系方式：

1、招标人：新余粮油发展有限责任公司

地 址：第三粮库

联系人： 郭先生

联系电话：13879007987

2、招标代理：江西正心工程项目管理有限.公司

地 址：新余市渝水区仰天岗大道800号3楼

联系人： 李女士

联系电话：13979017252

新余粮油发展有限责任公司

江西正心工程项目管理有限公司

2022年10月17日

**招 标 文 件**

**第一部分 投标人须知**

**一、招标项目概要**

1、招标单位：新余粮油发展有限责任公司

2、项目名称：新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程

3、项目地点：第三粮库

4、拆除面积： 约3.5万平方米(以实际拆除面积为准)。

5、招标发包范围：17栋仓库、一个机械棚、两个仓间罩棚、1栋办公楼地面上建筑物拆除，残渣及时清理，施工围挡设立，洒水除尘、环境达标等相关工作，旧房材料归中标单位，中标单位向招标人支付不低于80万元的费用且交纳保证金20万元。

6、招标方式：公开招标。

7、投标企业资质要求：具有房屋拆除经营范围的法人单位，且未因违法违规被限制参加相应项目投标的、近三年内没有被本市县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的单位。

8、招标公告公示时间：2022年10月17 日— 10月21日，在http://www.jxxygrain.com/公示。

9、参与本次项目的投标人必须交纳投标保证金:人民币10000元（壹万元整）。

保证金专用账户如下：

户 名：江西正心工程项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行新余新城支行

账 号： 1505200109200218858

投标人提交保证金应于2022年10 月 21日下午2:30时前以公司基本账户转账一次性足额缴纳至上述账户。不能提交现金，转款时，应注明项目名称、项目编号。

10、项目工期：乙方须在整栋房屋交房之日起20天内把房屋拆除完毕，并将旧材料移出拆迁区，残渣（建筑垃圾）在房屋拆除后7 天内清运完毕，残渣堆放地点由乙方负责解决。若中标单位未按工期要求完成，招标人有权对剩余的、未拆除的地面物自行处理并要求中标单位退出场地，所发生费用在投标人缴纳的工程施工安全保证金中扣除。

11、质量要求：各类房屋应整体拆除至地面平齐，含围墙，构筑物、场地清除。

12、施工安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任。中标单位应制定可靠的施工方案，严禁爆破拆除，采取有效安全防护措施，确保不发生安全事故。

13、合同价款：本工程采用中标人向招标人缴纳旧房拆除工程承包资金（以中标价为准）方式，中标价作为工程合同价款，并在签订房屋拆除合同时一次性付清。

**二、招标文件的组成、澄清和修改**

1、招标文件除本份文件外，招标单位在招标期间发出的有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2、在投标截止日之前规定的时间内，在征得招标人同意后可以以补充通知书的形式对招标文件进行修改或补充，补充通知书是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

**三、现场勘察及答疑**

1、投标人在获得招标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到第三粮库拟拆除现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

2、投标人在收到招标文件和现场勘察后，若有疑问需要澄清应在2022年 10月 20 日16：30前以书面形式将提出的问题送达招标人，招标人将于 2022年10月21日09：30前在新余粮油发展有限责任公司（http://www.jxxygrain.com/）公示。

澄清及修改的答疑内容。

**四、投标须知**

**1、投标文件内容**

（1）投标函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书。

（4）营业执照副本复印件；

（5）本市近三年内承担过类似规模城市房屋建筑拆除工程业绩证明材料复印件；

**以上参与本工程投标计分的各种证书、证件的复印件加盖单位公章后装订成册。**

**2、工程投标报价**

（1）投标报价说明

A、投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

B、投标文件报价中的单价和合价报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现；

（2）本项目不设最高限价，但不得低于80万元报价，采用上交缴纳旧房拆除工程承包资金。

**3、投标文件的填报要求和递交**

（1）投标文件（正本一份、副本二份），包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。投标文件外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。

（2）投标文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。

（3）文件可使用打印、复印或用钢笔书写，除数字和序号外，全部使用中文，文字应通顺清晰，更改处须有法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，否则视为废标。

（4）投标报价表应按要求填写和盖章。

（5）投标文件必须在规定的时间递交至招标代理单位。

（6）存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还。

a投标文件逾期送达的；

b投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

c投标人代表未随带有效身份证的；

d投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

e法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；

f未按规定交纳投标保证金。

4、**旧房拆除工程承包资金及施工安全保证金：中标单位在接到中标通知书后必须在五天内缴纳旧房拆除工程承包资金（以中标价为准）、工程施工安全保证金贰拾万元整（不计利息），所有资金须在签订合同之前从投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入招标人指定帐户。中标单位必须在收到中标通知后五天内与招标人签订合同。待拆除工程全部结束后，若无发生安全事故，退回施工安全保证金。**

**五、开标**

开标会于2022年10月21 日14时30分在江西正心工程项目管理有限公司（新余市渝水区仰天岗大道800号3楼）举行，所有投标文件应在2022年 10 月 21 日14时 30分（北京时间）前送至新余市渝水区仰天岗大道800号3楼，否则取消参标资格。参加会议的投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。（注：如因疫情无法到场参加，可以邮寄标书的形式参与投标）

开标会其程序为：

（1）投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。

（2）招标人和有关部门共同查验各投标人到会代表证件；

（3）查验投标文件密封完整性；

（4）由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

（5）招标人在招标文件要求提交投标的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读；

**六、评标、定标办法**

**1. 评标委员会的组成**

1.1 招标人在相关部门的监督下，负责组建评标委员会并组织评标工作。本工程评标委员会共设置5人。开标前省级专家评委库（或市级分库）中按规定随机抽取5人。

1.2 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的必须退出。

1.3 评标委员会由招标单位代表和有关的技术、经济方面的专家组成。评标专家负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准履行评标职责。

**2. 投标文件的初审**

2.1 符合性审查。评标专家依据有关法律法规和招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求做出了响应。

2.2 资格性审查。评标专家依据有关法律法规和招标文件的规定，审查每个投标人提交的资格证明文件是否齐全、完整、合法、有效。在评标过程中，评标专家有权要求投标人提供资格证明文件的原件以供审查，投标人应在评标专家规定的时限内提供。投标人拒不提供或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

2.3 实质上响应的投标是指与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指投标服务的内容、数量和完成期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标单位的权利或投标人的义务，如果纠正这些偏离将对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.4 重大偏离不允许在开标后修正，但评标专家将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6 评标专家审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

2.7 投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1）有两个或两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的；

（2）投标文件未按规定填写，内容不全的；

（3）投标文件未加盖投标人公章及投标人法定代表人或其授权委托人签字盖章的，或者投标人法定代表人的授权委托人没有合法、有效的授权委托书的；

（4）投标人的法定代表人或其授权委托人未参加开标会议的；

（5）投标文件附有招标单位不能接受的条件的；

（6）存在法定规定的串通投标行为的；

2.8 投标文件中明显的文字和计算错误，按下列规则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（4）按上述规则调整后的价格为评标价格，对投标人具有约束力。如果投标人不接受按上述规则修正后的价格，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

**3. 投标文件的澄清**

3.1 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标专家可以以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权委托人签字，并作为投标文件的一部分。

3.2 投标人对投标文件的澄清不得对投标价格或其他实质性内容进行更改。

**4. 评标方法**

本项目采用综合评估法进行评审。

所谓综合评估法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高的投标人作为优先推荐的中标候选人。

评分标准如下：

1）、将投标文件的报价部分得分、技术部分得分、商务部分得分相加，为专家评审分，按得分高低进行排序。如最后得分相同则以实质上响应招标文件且投标报价最高的投标人确定为本项目中标人,若仍出现两家单位最高价相同时,以现场抽签方式确定中标候选人。

2）、评标委员会依据本项目规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，形成书面评标报告，并推荐合格的中标候选人（依得分高低排序，排名靠前的为推荐中标候人）。

3. 如果有其他特殊情况，将由评标委员会现场研究决定。

**评分标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | | **标准分** | **评分标准** |
| 报价部分 | | 60分 | 投标人向招标人上交旧房拆除工程承包资金，以投标人的最高报价（承包资金）为标准，最高报价的得分为满分60分，其余投标人报价每下降1%扣1分，扣完为止（报价下降比例四舍五入）。（投标报价不得低于80万元，否则作废标处理。) |
| 技术部分  30分 | 施工拆除方案 | 30分 | 1. 施工管理目标（包括质量、工期、安全、文明施工现场控制目标）（4分）；  2.施工组织部署（3分）；  3.施工技术措施（4分）  4. 拆除施工质量目标体系及保证措施（3分）；  5. 文明施工和安全生产体系与防护措施（3分）；  6、环境保护管理体系与保证措施（3分）；  7、施工进度计划及工期保证措施；（3分）  8、施工机械配置；（3分）  9、施工现场的残渣清运保证措施（4分）  各评委依据施工组织设计的优劣评分之和去掉一个最高得分和一个最低得分的平均值,即为该投标人的实际得分。 |
| 商务部分10分 | 企业业绩 | 10分 | 近三年（2019年10月01日至2022年10月01日）承揽过拆迁工程，每提供一个类似工程业绩（建筑面积）指标大于等于招标项目得2分，类似工程业绩小于招标项目计1.0分；最多得10分；（本评分项目必须提供拆除施工合同或合同委托方出具的项目验收报告或中标通知书，开标时须携带原件，以便审查。） |
| **合计** | | **100分** | |

**说明：**1. 投标文件依据招标文件的要求而提供的各类证明文件须在投标文件中提供加盖投标人公章的复印件；

2. 本评分标准技术部分、综合素质等项所要求提供的，除须在投标文件中提供加盖投标人公章的复印件，开标时须携带原件，以便审查。

其他说明：

代理费、专家评审费均由施工中标单位支付：

中标单位在领取中标通知书时，同时缴纳招标代理费人民币贰万圆整（￥20000.00元）。

**第二部分 合同条款**

房屋拆除承包合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据招投标结果，甲方把新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程承包给乙方。为了明确甲乙双方在房屋拆除过程的权利和义务，切实履行管理、经济、安全等方面的责任，保证房屋拆除工作顺利进行，经甲乙双方充分协商同意，特订立本承包合同，以供双方遵守执行。

一、房屋拆除项目概况：

1、项目名称：新余粮油发展有限责任公司粮油收储分公司第三粮库拆除工程

2、项目地点：第三粮库

3、拆除房屋的建筑面积：约3.5万平方米（以实际拆除面积为准）。

４、房屋拆除期限：乙方须在整栋房屋交房之日起20天内把房屋拆除完毕，并将旧材料移出拆除区，残渣（建筑垃圾）在房屋拆除后7天内清运完毕，残渣堆放地点由乙方负责解决。

二、经济结算：

1、被拆除房屋的所有旧材料归乙方所有。被拆除旧房残材料值款付给甲方的中标价用款外，其余部分归乙方收入，乙方所有的人工费、机械费、材料费、施工企业管理费、安全措施费、税费和劳保等从乙方收入中支出，实行自负盈亏。

2、乙方应付给甲方旧房拆除工程承包资金（按中标价），合计 元。

3、为了保证房屋拆除工程按照要求进度安全完成，乙方应向甲方预交安全保证金人民币贰拾万元整。待甲方确认拆除项目已全部完成，无任何遗留问题后三天内退还。

三、乙方的责任和义务

１、乙方应在本合同签订后两天内向甲方报送房屋拆除方案，拆除方案包含拆除顺序、拆除机械、劳力组织、工期计划、管理措施、安全防范措施等，并经施工企业技术负责人审批。

２、乙方在进行房屋拆除过程应严格按有关规范、操作规程执行。

３、乙方在房屋拆除过程必须加强安全防范意识，乙方的专职安全人员和拆除技术人员必须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促拆除人员按章操作，防止安全事故发生。

４、乙方在房屋拆除过程务必加强安全防范措施，除按拆除方案执行外，特别要注意本项目临街道、人流量大房屋拆除时必须确保按规定搭设脚手架、挂安全网和设置警戒线等，进行拆除的房屋每日至收工时残墙高度不得大于１米，严禁违章操作，确保房屋安全拆除。

５、乙方应保护拆迁区及其周围地上地下的电力、通讯（网络）、给排水、文物、国防设施，严禁擅自处理。

６、交房前后旧材料应由乙方自已看护保管，丢失与甲方无关；少数房屋拆除后涉及非拆迁房屋受损，需修复的由乙方出资修复。涉及群众纠纷的，由乙方协调解决，甲方给予配合。

７、乙方在房屋拆除过程必须接受甲方和有关部门的检查和监督。甲方发现乙方违反合同约定，有权终止合同，并取消安全保证金。

8、乙方应在进场前办理所有操作人员的人身意外保险。房屋拆除过程产生的所有安全事故（含意外风险事故）以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由乙方自己承担，与甲方无关。

四、违约责任：乙方必须严格按照合同约定的工期完成，如因乙方自身原因引起的工期延误，招标人有权对剩余的、未拆除的地面物自行处理并要求中标单位退出场地。

五、附则：

1、本合同未尽事宜或个别与现行法律法规相抵触，可适时修改，或双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

２、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签订即日起生效，房屋拆除完成无遗留问题，本合同自然终止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表或代理人（签章）： 法人代表或代理人（签章）：

二○二二年 月　日

**第三部分 投标文件的组成(格式)**

**投 标 文 件**

（ 本）

**“开标时间前不得开封”**

项目编号：

项目名称：

投 标 人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： (签字并盖章)

编制时间：

**投标函投标文件目录**

1、 投标函；

2、法定代表人身份证明书；

3、授权委托书（若有授权）；

4、拆除单位基本情况一览表（附企业法人营业执照副本复印件并加盖公章）

5、拟投入本项目人员一览表

6、拟投入本项目的主要施工设备表

7、近三年房屋拆除业绩一览表

8、投标人认为应该提交的参与计分其他材料

9、拆除施工方案

* 1. **投标函**

致： {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 的 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述全部招标文件及其他有关文件后，我方愿意向招标人上交人民币（大写） 元（￥ 元）作为旧房拆除工程承包资金，并按招标文件、合同条款和有关规定的条件要求承包上述工程的房屋拆除，并承担任何质量安全责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量安全达到招标文件要求的标准，并按招标文件规定的要求工期整栋房屋交房后 日内把房屋拆除完毕，并将旧材料移出拆迁区，残渣（建筑垃圾）在房屋拆除后 日内清运完毕，残渣堆放地点由我方自行负责解决。

4、一旦我方中标，我方将派 为本工程注册建造师（含临时），该注册建造师（含临时）无承担其他在建工程施工任务。

5、如果我方中标，我方将提交人民币（大写） 贰拾万元 元（RMB：￥：200000.00 元）作为安全保证金汇入招标人的基建专户。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投 标 人： （盖章）

单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人： （签字并盖章）

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话: 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行名称：

开户银行账号：

日期： 年 月

二、**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 （投标人名称）的法定代表人。就参加招标单位组织的招标编号为 的 公开招标项目，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

**（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）**

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

**★ 法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。**

* + 1. **三、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人全称） 的法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的 的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人： (签名并盖章) 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

法定代表人： （签名并盖章）

授权委托日期： 年 月 日

投标人：（公章）

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。

**四、拆除单位基本情况一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 详细住所 |  | | |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 手机号码 |  | 传 真 |  |
| 经营范围 |  | | |

注：由拆除单位根据实际情况填写；在本页后应附企业法人营业执照副本、复印件并加盖公章。

**五、拟投入本项目人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 姓名 | 性  别 | 身份证号 | 专业 | 技术  职称 | 执业资格或职称证书号 | 从事拆除  工作年限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附身份证、劳动合同复印件（复印件加盖公章）。

房屋拆除机构：（全称、盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

**六、拟投入本项目的主要施工设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率(KW) | 生产  能力 | 用于  施工部位 | 自有或租赁 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、近三年房屋拆除业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 拆除时间 | 建设单位 | | 中标价 |
| 单位名称 | 联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、业绩是指近三年投标人的项目即2019年10月01日至2022年10月01日。

2、业绩以拆除施工合同或合同委托方出具的项目验收报告或中标通知书等相关资料复印件加盖公章。

**八、投标人认为应该提交的参与计分其他材料**

**九、拆除施工方案**

包括：现场作业管理措施及方案、安全生产管理措施及方案、拆除作业工期保证方案及措施、服务方案及承诺、现场工作人员操作规范及残渣清运方案等

**（内容及格式自拟）**

**投标保证金银行信息核对表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金银行凭证粘贴处 | | | |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **户名** |  | | |
| **帐号** |  | | |
| **开户银行** |  | | |

**注：1、为方便退还投标保证金，请投标人按汇款帐号信息详细填写本表，特别是开户银行要填写详细，并具体到某省某市某个分理处（营业部或支行），以免影响退款。**